Roadmap del Progetto

DApp Manager — Integrazione Argo & Dashboard Personale

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Struttura generale del progetto

Il progetto sarà diviso in due sottoprogetti indipendenti:

DApp Manager/ ├── api/ ← Node.js │ ├── package.json │ ├── .env │ ├── login.js │ ├── index.js │ └── ... │ └── dashboard/ ← Laravel ├── app/ ├── resources/ ├── routes/ ├── database/ └── ...

Responsabilità

api/ — Si occupa di autenticazione ad Argo, comunicazione con le API Argo, recupero dei dati, elaborazione e normalizzazione, sincronizzazione ed eventuale salvataggio nel database.

dashboard/ — Si occupa del backend Laravel, interfaccia web, visualizzazione dei dati, statistiche, grafici e interazione con l'utente.

V1 — Node.js → Argo ✅

Creiamo il progetto Node.js minimale:

DApp Manager/ └── api/ ├── package.json └── index.js

Obiettivo:

Node.js │ │ Authorization: Bearer ... ↓ Argo /dashboard/dashboard ↓ JSON

Per questa fase utilizziamo temporaneamente un token della sessione. L'obiettivo è dimostrare che Node.js riesce a comunicare correttamente con le API Argo.

Esempio di risultato:

Dashboard caricata Materie: 12 Compiti: 8 Voti: 0

Risultato: Node.js → Argo funzionante ✅. L'autenticazione automatica viene lasciata alla V2.

V2 — Login automatico ✅

Eliminiamo il token copiato manualmente.

Struttura attuale:

DApp Manager/ └── api/ ├── package.json ├── index.js ├── login.js ├── .env └── .gitignore

Obiettivo:

username / password / codice scuola ↓ Playwright ↓ Argo OAuth/OIDC ↓ PKCE ↓ access_token ↓ /famiglia/api/login ↓ authToken

Il programma ottiene automaticamente accessToken e authToken senza copiarli manualmente.

Risultato: Login automatico → token automatici → API Argo funzionante ✅

V3 — Organizzazione dell'API Node.js

Ora separiamo le responsabilità all'interno della cartella api.

Struttura:

DApp Manager/ │ ├── api/ │ ├── package.json │ ├── .env │ ├── .gitignore │ │ │ ├── index.js │ ├── login.js │ └── argo.js │ └── dashboard/ └── ...

Responsabilità dei moduli

login.js: Gestisce esclusivamente il login → restituisce accessToken + authToken.

argo.js: Gestisce le richieste alle API Argo (dashboard, voti, compiti, assenze, orario, ecc.).

index.js: Coordina il programma (login() → richieste Argo → elaborazione dei risultati).

L'obiettivo è arrivare concettualmente a:

const { accessToken, authToken } = await login(); const dashboard = await getDashboard( accessToken, authToken );

V4 — Esplorazione delle API Argo

Prima di creare database e Laravel, individuiamo le API necessarie.

api/ │ ├── login.js ├── argo.js │ └── ...

Dobbiamo capire quali endpoint Argo forniscono voti, compiti, assenze, orario, materie, lezioni, informazioni personali e periodi scolastici. In questa fase non facciamo ancora una grande struttura database; prima dobbiamo capire quali dati Argo fornisce realmente.

V5 — Estrazione e normalizzazione dei dati

Smettiamo di ragionare direttamente sul JSON grezzo di Argo. Creiamo un nostro formato standard.

Esempio per i compiti:

{ materia: "Matematica", docente: "R. Moro", data: "2026-09-15", testo: "Esercizi pag. 781" }

Esempio per i voti:

{ materia: "Matematica", voto: 8, data: "2026-09-20", tipo: "scritto" }

In questo modo il resto dell'applicazione non deve conoscere la struttura interna delle API Argo.

V6 — Database MySQL

A questo punto introduciamo MySQL. Il flusso diventa:

Argo ↓ Node.js ↓ normalizzazione ↓ MySQL

Il database conterrà dati strutturati. Tabelle indicative:

users, subjects, grades, homeworks, absences, lessons.

Non salviamo semplicemente il gigantesco JSON restituito da Argo, ma salviamo invece i dati che ci servono in una struttura utilizzabile dall'applicazione.

V7 — Sincronizzazione Node.js → MySQL

Ora Node.js diventa il componente responsabile della sincronizzazione:

Argo ↓ Node.js ↓ normalizzazione ↓ MySQL

Quando viene eseguita una sincronizzazione:

1. Node effettua il login ad Argo.

2. Recupera i dati e li analizza.

3. Confronta i dati con quelli già presenti.

4. Inserisce quelli nuovi e aggiorna quelli modificati, mantenendo così lo storico.

Esempio di storico:

Matematica 15/09 → 8 18/09 → 7 23/09 → 9

V8 — Comunicazione Node.js ↔ Laravel

Solo dopo che Node.js riesce autonomamente a recuperare e salvare i dati introduciamo la comunicazione con Laravel.

Architettura:

Argo ↓ Node.js ↓ MySQL ↑ Laravel ↓ Browser

Laravel non deve effettuare direttamente il login ad Argo, ma utilizza i dati già sincronizzati nel database. Possiamo eventualmente creare API interne tra Node.js e Laravel in futuro, ma non sono necessarie se entrambi utilizzano lo stesso database.

V9 — Backend Laravel

Struttura:

DApp Manager/ │ ├── api/ │ └── Node.js │ └── dashboard/ └── Laravel

Laravel diventa il backend della dashboard. Possibili rotte:

/dashboard, /voti, /compiti, /assenze, /orario, /statistiche.

Laravel recupera i dati da MySQL e li prepara per la visualizzazione.

V10 — Dashboard

A questo punto sviluppiamo l'interfaccia grafica.

Dashboard principale:

┌───────────────────────────────────┐ │ DApp Manager │ ├───────────────────────────────────┤ │ Media │ │ Ultimi voti │ │ Prossimi compiti │ │ Assenze │ │ Orario │ └───────────────────────────────────┘

Possibili sezioni: Dashboard, Voti, Compiti, Assenze, Orario, Materie, Statistiche.

V11 — Funzioni intelligenti

Una volta che abbiamo uno storico sufficientemente grande possiamo aggiungere funzioni che Argo non offre o presenta in modo limitato:

Medie: media generale, media per materia, media per periodo, andamento della media.

Statistiche: andamento dei voti, distribuzione dei voti, numero di verifiche, andamento per materia.

Compiti — Filtri: Oggi, Domani, Questa settimana, Settimana prossima, Tutti.

V12 — Automazione completa

Ultimo livello architetturale:

┌───────────┐ │ Argo │ └─────┬─────┘ ↓ ┌───────────┐ │ Node.js │ │ API │ └─────┬─────┘ ↓ ┌───────────┐ │ MySQL │ └─────┬─────┘ ↓ ┌───────────┐ │ Laravel │ └─────┬─────┘ ↓ ┌───────────┐ │ Browser │ └───────────┘

Node.js può eseguire automaticamente la sincronizzazione a intervalli prestabiliti, per esempio alle 08:00, 13:00 e 18:00.

Il risultato finale è:

Argo ↓ sincronizzazione automatica ↓ Node.js ↓ MySQL ↓ Laravel ↓ Dashboard personale

Il sistema mantiene quindi uno storico dei dati scolastici e la dashboard mostra sempre i dati disponibili più recenti.